宁津县公交 GPS 实时监控大屏 - 需求与设计说明书

| 项目名称 | 宁津县公交 GPS 实时监控大屏 |
| --- | --- |
| 小组编号 | 第9组 |
| 小组成员 | 林玮、郭涛、孙宝利、杨俊涛 |
| 提交日期 | 2026年5月12日 |

1. 项目管理与协作计划

1.1 小组分工与责任矩阵

| 姓名 | 学号 | 主要角色 | 负责的具体文档模块/代码模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林玮 | 23001050310 | 组长 / 架构师 / 前端 | 项目整体架构设计、核心指标定义与接口规范、大屏可视化布局与交互开发、前端地图与图表组件实现、项目文档统筹 |
| 郭涛 | 23001050309 | 实时开发工程师 | Flink 实时计算模块开发（数据源接入、窗口聚合、车辆状态管理）、关键指标计算逻辑设计与实现 |
| 孙宝利 | 23001050308 | 实时开发工程师 | Flink 实时计算模块开发（指标聚合、告警检测、数据输出）、Redis/MySQL 数据写入与存储实现 |
| 杨俊涛 | 23001050312 | 数据/运维 | 数据模拟器开发（Python）、Kafka 配置与管理、数据字典编写、后端 API 对接与环境搭建 |

1.2 代码与工程规范

Git仓库地址：

https://github.com/Linkwey/flink-bus-monitor.git

分支策略：main(稳定)/dev(开发)/feature/module_name(功能分支)

Commit规范：[模块]动作:简述（例如：[source] feat:增加随机延时模拟乱序）

1.3 里程碑节点

| 阶段 | 截止日期 | 交付物检查清单 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1:需求冻结 | 2026-05-12 | 需求与设计说明书第2、3章初稿完成，核心指标定义清晰，Kafka Topic、Redis Key、API接口规范确定 | 全体 |
| P2:设计评审 | 2026-05-15 | 系统技术架构图、数据字典、大屏布局与视觉规范定稿，Flink 窗口参数与 Watermark 策略确定 | 组长/架构师 |
| P3:集成联调 | 2026-05-20 | 数据模拟器跑通并写入 Kafka，Flink 作业完成 指标计算并写入 Redis，前端大屏调用 API 展示地图与指标卡片 | 实时开发工程师、数据/运维、前端 |
| P4:最终路演 | 2026-05-21 | 代码仓库最终提交、演示视频、文档终版 | 全体 |

2. 需求规格说明书（总体定义）

2.1 业务场景与背景

宁津县公交公司运营90辆公交车，覆盖28条线路，车载GPS设备平均每14秒上报一次位置数据，日均产生约18万条记录。这些实时位置数据包含车号、经纬度、速度、线路等信息，为公交运行监控提供了完整的数据基础。

本系统基于宁津县公交GPS数据，通过数据模拟器回放历史数据，经Kafka接入Flink实时计算引擎，构建秒级刷新的公交监控大屏。大屏直观展示实时在线车辆数、线路在线Top5、全城平均速度与路况、车辆状态分布、异常告警及百度地图车辆点位六类核心指标，为调度员实时掌握公交运行态势提供数据支撑。

2.2 核心指标全景图（概览）

| 能力编号 | 能力名称 | 计算逻辑简述 | 对应设计章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 实时在线车辆总数 | 滚动窗口内按车号去重计数 | 3.1 |
| M-02 | 各线路在线车辆 Top5 | 滑动窗口按线路分组去重统计，取前5 | 3.2 |
| M-03 | 全城公交平均速度与路况 | 滚动窗口内过滤行驶中车辆求平均值，映射路况标签 | 3.3 |
| M-04 | 车辆实时状态分布 | 滚动窗口内按行驶中、停车中、离线三类统计数量与占比 | 3.4 |
| M-05 | 超速/低速实时告警 | 逐条检测速度阈值，实时输出异常车号与速度 | 3.5 |
| M-06 | 地图车辆点位 | 维护每辆车最新位置与状态，在地图上分类展示 | 3.6 |

2.3 非功能性需求（系统约束）

端到端延迟：从 Kafka 接收数据到 Web 大屏更新，控制在 5 秒以内。

一致性保证：Flink 作业启用 Checkpoint 机制，保证数据一致性。

可用性：大屏支持选择历史日期、设定起始时间与回放倍速，模拟器支持暂停与恢复，保证演示流程可控。

可维护性：Topic、Key、API 路径统一命名，配置集中管理。

3.详细功能设计

3.1 功能模块 M-01：实时在线车辆总数

3.1.1 需求与功能描述

用户故事：作为公交调度员，我希望在大屏左上角看到当前在线运营的车辆总数，以便快速判断运力是否充足，若在线数明显偏低则及时排查车辆故障或调度问题。

触发条件：每经过一个完整的 1 分钟滚动窗口自动刷新。

精度要求：允许数据存在最大 3 秒乱序，超过容忍范围的迟到数据不计入当前窗口，仅记录日志。

3.1.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

事件时间：提取GPS记录中的上报时间作为事件时间，分配Watermark允许3秒乱序。

窗口定义：1分钟滚动窗口（TumblingEventTimeWindows）。

聚合函数：窗口内按车号去重计数，使用AggregateFunction配合HashSet维护车号集合，窗口关闭时输出集合大小。

迟到数据：写入侧输出流，仅记录日志，不参与窗口计算。

输出目标：Redis，Key为bus:indicators:online_count，类型String，存储当前窗口的在线车辆总数。

3.1.3 页面展示设计

大屏位置：左上角第1号卡片。

UI组件类型：大号数字翻牌器，配合单位“辆”进行展示。

交互细节：数据刷新时数字以翻牌或跳动效果变化，辅助显示当前统计时间窗口。

数据刷新方式：前端每2秒轮询后端/api/indicators接口，后端从Redis读取最新值返回。

3.2 功能模块 M-02：各线路在线车辆 Top5

3.2.1 需求与功能描述

用户故事：作为调度员，我希望看到当前各线路的在线车辆数量排名前5，以便快速掌握哪些线路运力最集中、哪些线路需要增派车辆。

触发条件：每2分钟滑动触发一次，每次输出最近5分钟内的排名。

精度要求：允许数据最大3秒乱序，超过容忍范围的迟到数据不计入当前窗口，仅记录日志。

3.2.2 计算逻辑与Flink设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

事件时间：提取GPS记录中的上报时间作为事件时间，分配Watermark允许3秒乱序。

分组键：按线路字段进行keyBy分组。

窗口定义：5分钟滑动窗口，滑动步长2分钟（SlidingEventTimeWindows）。

聚合函数：窗口内按车号去重统计每条线路的车辆数。

排序输出：使用ProcessWindowFunction在窗口触发时对线路按车辆数降序排列，取前5名。

迟到数据：写入侧输出流，仅记录日志。

输出目标：Redis，Key为bus:indicators:top5_lines，类型String，存储JSON数组。

3.2.3 页面展示设计

大屏位置：左下角区域。

UI组件类型：横向柱状图（ECharts），纵轴为线路名称，横轴为在线车辆数。

交互细节：前5名按车辆数降序排列，支持悬浮显示具体车辆数。

数据刷新方式：前端每3秒轮询后端/api/indicators接口，后端从Redis读取最新值返回。

3.3 功能模块 M-03：全城公交平均速度与路况

3.3.1 需求与功能描述

用户故事：作为调度员，我希望看到全城公交当前的实时平均速度和路况标签，以便判断城区交通是否通畅，若出现缓行或拥堵则及时通知相关部门。

触发条件：每1分钟窗口结束自动刷新。

精度要求：允许数据最大3秒乱序，超过容忍范围的迟到数据不计入当前窗口，仅记录日志。

3.3.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

事件时间：提取GPS记录中的上报时间作为事件时间，分配Watermark允许3秒乱序。

过滤条件：仅保留速度大于0的行驶中车辆记录。

窗口定义：1分钟滚动窗口（TumblingEventTimeWindows）。

聚合函数：计算窗口内所有行驶车辆速度的平均值。

路况判定：平均速度大于35 km/h为通畅，25至35 km/h为缓行，低于25 km/h为拥堵。此判定逻辑在Sink前通过ProcessFunction实现，将路况标签与平均速度一并输出。

迟到数据：写入侧输出流，仅记录日志。

输出目标：Redis，Key bus:indicators:avg_speed存储平均速度（String），Key bus:indicators:traffic_status存储路况标签（String，取值为“通畅”“缓行”“拥堵”）。

3.3.3 页面展示设计

大屏位置：右上角区域。

UI组件类型：数字配合彩色路况标签。平均速度以大号数字展示，路况标签使用绿色（通畅）、黄色（缓行）、红色（拥堵）高亮显示。

交互细节：路况标签颜色随数值变化，辅助文字显示统计时间窗口。

数据刷新方式：前端每2秒轮询后端/api/indicators接口，后端从Redis读取最新值返回。

3.4 功能模块 M-04：车辆实时状态分布

3.4.1 需求与功能描述

用户故事：作为调度员，我希望快速了解当前所有车辆的运行状态构成，包括多少车辆正在行驶、多少车辆临时停车、多少车辆处于离线状态，以便评估整体运营健康度。

触发条件：每1分钟窗口结束自动刷新。

精度要求：允许数据最大3秒乱序，超过容忍范围的迟到数据不计入当前窗口，仅记录日志。

3.4.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

3.4.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

事件时间：提取GPS记录中的上报时间作为事件时间，分配Watermark允许3秒乱序。

窗口定义：1分钟滚动窗口（TumblingEventTimeWindows）。

聚合函数：使用ProcessWindowFunction对窗口内所有记录按车号去重后，根据速度字段分类统计。速度大于0的为行驶中，速度等于0的为停车中，其余未在窗口内出现的车辆判定为离线。

总车辆数固定为90，离线车辆数等于90减去行驶中再减去停车中。

迟到数据：写入侧输出流，仅记录日志。

输出目标：Redis，Key为bus:indicators:status_dist，类型String，存储JSON对象。

3.4.3 页面展示设计

大屏位置：右下角区域。

UI组件类型：环形饼图（ECharts），展示行驶中、停车中、离线三类车辆的数量与占比。

交互细节：饼图各扇区使用不同颜色区分，行驶中用绿色、停车中用黄色、离线用灰色，悬浮显示具体数量和百分比。

数据刷新方式：前端每2秒轮询后端/api/indicators接口，后端从Redis读取最新值返回。

3.5 功能模块 M-05：超速/低速实时告警

3.5.1 需求与功能描述

用户故事：作为调度员，我希望实时收到车辆超速或异常低速的告警信息，以便第一时间发现安全隐患并采取干预措施。

触发条件：每条GPS数据到达时即时检测，满足条件立即输出告警。

精度要求：告警为逐条实时触发，不依赖窗口，无乱序容忍概念。

3.5.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

无窗口设计：每条GPS数据经过filter算子逐条判断，不聚合。

超速检测：速度大于60 km/h，输出告警，告警类型为“超速”。

低速检测：速度大于0且小于20 km/h，输出告警，告警类型为“低速”。

告警内容：包含车号、速度、告警类型、时间戳、线路、经纬度等字段。

输出通道：告警同时写入三条通道。Redis告警列表bus:alerts:list，LPUSH保留最近50条，供前端实时轮询。Kafka Topic bus_alerts，供后续可能的WebSocket实时推送。MySQL表bus_alerts_history，通过JDBC Sink持久化写入，用于历史告警查询。

3.5.3 页面展示设计

大屏位置：大屏底部贯穿横幅区域。

UI组件类型：滚动告警列表，每行显示告警时间、告警类型（超速红色标记、低速橙色标记）、车号、速度值、所属线路。

交互细节：最新告警出现在列表顶部，自动向上滚动，超速和低速使用不同颜色图标区分。

数据刷新方式：前端每2秒轮询后端/api/alerts接口，后端从Redis读取最新告警列表返回。后续可升级为WebSocket实时推送。

3.6 功能模块 M-06：地图车辆点位

3.6.1 需求与功能描述

用户故事：作为调度员，我希望在宁津县地图上实时看到所有在线公交车的准确位置和行驶状态，以便直观掌握车辆空间分布。

触发条件：前端每2秒轮询后端获取最新车辆位置，地图点位随之更新。

精度要求：车辆位置使用百度BD09坐标系，由后端将WGS84原始坐标转换后提供。

3.6.2 计算逻辑与 Flink 设计

输入数据源：Kafka Topic bus_gps_raw。

核心算子逻辑：

状态管理：使用KeyedState（ValueState）以车号为键，维护每辆车的最新位置（经纬度）、速度、线路、状态（行驶中或停车中）。每条数据到达时更新对应车辆的状态。

坐标转换：在Flink中将WGS84坐标转换为BD09坐标，转换算法采用本地数学公式实现。

输出策略：每辆车的状态更新后写入Redis。

输出目标：Redis，Key为bus:latest:{车号}，类型String，存储该车辆最新状态的JSON对象。

3.6.3 页面展示设计

大屏位置：大屏中央核心区域。

UI组件类型：百度地图JS API加载的宁津县详图，车辆以彩色圆点标注（绿色行驶、红色停车），圆点上方显示车号标签，点击圆点弹出信息窗展示车号、线路、速度详情。

交互细节：地图支持拖拽和缩放，车辆圆点随数据刷新移动。

数据刷新方式：前端每2秒轮询后端/api/vehicles接口，后端从Redis的bus:latest:*批量获取所有车辆最新状态返回。

4. 大屏整体布局设计（汇总）

4.1 整体布局线框原型

| 顶部栏 公交GPS实时监控大屏 |  | [起始时间] [倍速] [▶] [⏸] [⏹] |
| --- | --- | --- |
| M-01 实时在线车辆总数 | M-06 | M-03 全城平均速度与路况 |

| M-02 各线路在线车辆 Top5 | 地图车辆点位 | M-04 车辆实时状态分布 |
| --- | --- | --- |

| M-05 | 超速/低速实时告警滚动列表 |  |
| --- | --- | --- |

4.2 全局交互与视觉规范

配色方案：背景采用深色科技蓝，主色调为深蓝底配亮色文字。数据指标使用荧光绿高亮显示，辅助信息使用白色，告警信息中超速使用红色标记，低速使用橙色标记，路况通畅使用绿色标签，缓行使用黄色标签，拥堵使用红色标签。

字体规范：标题使用较大字号的白色加粗字体，指标数值使用大号荧光绿加粗数字，辅助说明使用较小字号的浅灰色字体。

图表规范：柱状图采用横向布局，Y轴为线路名称，X轴为在线车辆数。饼图采用环形样式，中心显示总车辆数90，各扇区用不同颜色区分并标注数量与百分比。

地图标注：行驶中车辆使用绿色圆形标记，停车中车辆使用红色圆形标记，标记上方显示车号标签，点击标记弹出信息窗展示车号、线路、速度。

自适应：大屏适配1920×1080分辨率，采用弹性布局，各卡片随窗口大小等比缩放，无滚动条。

全局刷新策略：所有指标卡片统一每2秒轮询后端API获取最新数据，告警面板同步刷新。播放控制面板独立运作，不受定时刷新影响。

- 数据源与数据字典

5.1数据结构定义

5.1.1车辆轨迹数据

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| chehao | string | 车牌号，车辆唯一标识 | 14 |
| gpsTime | String | GPS上报时间 | 2022-05-07 14:30:15 |
| lat | Double | 标准纬度，WGS84坐标系 | 37.646345 |
| lng | Double | 标准经度，WGS84坐标系 | 116.78235 |
| speed | Double | 瞬时速度，单位km/h | 35.0 |
| line | string | 运营线路编号 | 6路 |
| station | String | 最近站点名称 | 宁津 |

5.2样例数据（JSON）

{

"chehao": "14",

"gpsTime": "2022-05-07 14:30:15",

"lat": 37.646345,

"lng": 116.78235,

"speed": 35.0,

"line": "6路",

"station": "宁津"

}

5.3Kafka Topic 与 Redis Key 汇总

| 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Kafka 输入 | bus_gps_raw | 模拟器发送原始GPS数据 |
| Kafka 输出 | bus_alerts | Flink输出M-05告警事件 |
| Redis 指标 | bus:indicators:online_count | M-01 在线车辆总数 |
| Redis 指标 | bus:indicators:top5_lines | M-02 线路在线Top5 |
| Redis 指标 | bus:indicators:avg_speed | M-03 平均速度 |
| Redis 指标 | bus:indicators:traffic_status | M-03 路况标签 |
| Redis 指标 | bus:indicators:status_dist | M-04 状态分布 |
| Redis 指标 | bus:latest:{车号} | M-06 每辆车最新状态 |
| Redis 指标 | bus:alerts:list | M-05 告警列表 |

5.4数据模拟器配置

技术栈：Python 3.x + kafka-python

模拟策略：模拟器读取清洗后的CSV文件，按GPSSHIJIAN_字段的时间顺序逐条发送至Kafka Topic bus_gps_raw。支持可配置的倍速回放，可选档位为1x、10x、30x、60x、120x。每条记录发送前自动将WEIDU和JINGDU除以600000转换为标准WGS84坐标，封装为JSON格式发送。发送模拟实时数据流效果。支持通过前端播放控制器指定起始时间、暂停、恢复和停止发送。

- 附录：系统技术架构图

6.1总体架构图